iPolloWork 软件测试与验收方案

内部测试与用户验收执行指南

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | 2.1 简明版 |
| 软件名称 | iPolloWork |
| 参考版本 | 0.50.15 |
| 第一轮 | 研发自测 从开发角度确认功能正确 |
| 第二轮 | 测试和产品验收 从用户角度确认容易使用 |
| 验收构建 | ____________________________ |
| 执行日期 | __________ 年 ______ 月 ______ 日 |

第二轮开始前，第一轮应完成并冻结测试版本

1 测试说明

本方案用于 iPolloWork 的内部测试和用户验收。第一轮由研发验证功能、数据和异常处理，第二轮由测试和产品人员按真实用户方式操作。第二轮执行人员不需要理解代码、接口或系统架构，只需按步骤完成任务并记录结果。

1.1 测试分工

| 轮次 | 执行人 | 测试角度 | 开始条件 | 完成结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一轮 | 研发 | 软件是否按设计工作 | 候选版本可以安装和启动 | 研发自测通过记录 |
| 第二轮 | 测试和产品 | 第一次使用的人能否完成任务 | 第一轮通过并冻结版本 | 用户验收通过记录 |

重要  第二轮测试时，研发人员不能代替执行人操作。执行人需要帮助时，应先记录卡住的位置，再由研发说明。

1.2 测试结果记录

| 结果 | 什么时候选择 |
| --- | --- |
| 通过 | 无需研发帮助，按步骤完成，结果正确 |
| 通过建议完善 | 可以完成，但需要提示或存在不影响主要任务的问题 |
| 失败 | 无法完成主要任务，结果错误或数据丢失 |
| 不适用 | 该功能不在本次交付范围内，并已提前确认 |

失败时记录操作步骤、看到的提示、截图或录屏，以及是否可以再次出现。

不要用功能正常或体验不好作为完整结论，要写清楚具体发生了什么。

2 软件概述

iPolloWork 是一个桌面智能工作台。用户可以建立项目，向智能助手说明任务，查看执行过程，并继续处理生成的文件、网页、代码、设计或视频。软件还提供任务看板、日程、模板和扩展管理。

2.1 主要功能

| 功能 | 用户可以做什么 | 验收时看什么 |
| --- | --- | --- |
| 项目和会话 | 按项目保存不同工作内容，并继续以前的对话 | 项目不会混淆，关闭后仍能找到 |
| 智能任务 | 选择模型，输入任务，查看运行状态和结果 | 任务能完成，状态和错误提示容易理解 |
| 权限确认 | 决定是否允许读取文件、修改内容或运行工具 | 允许和拒绝都按用户选择执行 |
| 成果工作台 | 查看文件、网页、代码、设计和视频等成果 | 成果容易找到、打开、保存和继续修改 |
| 任务和日程 | 建立任务，在看板中移动，并设置开始和截止时间 | 任务、看板和日程中的信息一致 |
| 模板 | 从已有模板快速开始工作 | 模板说明清楚，生成结果符合模板类型 |
| 扩展 | 安装插件、Skills 或 MCP 服务来增加能力 | 来源、权限、启用和停用状态清楚 |
| 设置 | 管理模型、语言、外观、权限、更新和恢复 | 设置保存正确，敏感信息不会直接显示 |

2.2 验收重点

第一次使用的人能否独立完成安装、连接模型并发送任务。

用户是否知道软件正在做什么、什么时候需要确认权限、任务是否完成。

生成的成果能否找到、打开、保存并继续修改。

关闭软件再打开后，项目、会话和成果是否仍然存在。

出现断网、授权失败或模型不可用时，提示是否能帮助用户恢复。

插件能否完成安装或连接、权限确认、任务调用、停用和异常恢复。

3 首次使用指南

第二轮执行人员可以先阅读本章，但不要提前观看研发演示。以下步骤使用测试账号和样例项目。界面文字如与冻结版本不一致，应记录为文档问题。

3.1 测试准备

| 检查项 | 检查项 |
| --- | --- |
| □ 收到冻结安装包和版本号 | □ 收到测试账号或测试 API Key |
| □ 收到样例项目文件夹 | □ 网络和代理配置已确认 |
| □ 知道问题反馈给谁 | □ 知道哪些功能不在本次范围内 |

3.2 完成首次任务

安装并打开 iPolloWork，选择简体中文。

进入设置，连接测试用的 AI 提供商，并选择一个可用模型。

添加样例项目文件夹，项目名称填写用户验收。

新建任务，输入：读取样例材料，生成一份三点摘要，并保存为用户验收摘要.md。

任务运行时查看状态。出现文件读取或保存权限提示时，核对范围后选择允许。

任务完成后打开输出，确认文件名称、三点摘要内容和保存位置。

关闭软件再打开，确认项目、任务记录和输出文件仍能找到。

完成标志  执行人员能够独立完成以上步骤，并能说清楚项目、任务、权限提示和输出分别在什么位置。

3.3 常见问题处理

模型不可用：确认账号、额度和模型选择，再重试一次；记录完整提示和重试结果。

任务一直运行：等待约定时间，仍无变化时停止任务；记录等待时间和最后状态。

权限提示看不懂：先不要允许；截图并记录提示中的文件或工具名称。

找不到成果：查看输出和文件区域，再检查样例项目文件夹；记录预期文件名和实际位置。

软件异常关闭：重新打开并检查项目、会话和成果；记录重启前后的差异。

4 插件功能测试

插件用于为 iPolloWork 增加外部服务或工具能力。本章适用于需要安装、连接、授权或在任务中调用的插件。第一轮由研发执行全部项目，第二轮由测试和产品人员独立执行。

4.1 插件测试准备

确认本次交付的插件名称、版本、来源和测试范围。

准备专用测试账号和不含敏感信息的样例数据。

需要外部账号授权时，只授予完成测试所需的最小权限。

未纳入本次交付的插件选择不适用，并注明原因。

4.2 插件测试项目

| 编号 | 测试项目 | 操作和通过标准 | 第一轮 | 第二轮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | 查看插件信息 | 在扩展区域找到指定插件，查看名称、版本、来源和权限说明。信息应完整，安装或连接入口应清楚。 | □通过 □建议完善 □失败 □不适用 | □通过 □建议完善 □失败 □不适用 |
| P02 | 安装或连接 | 使用测试账号安装或连接插件。状态应显示已启用或已连接，且不会无故重复要求授权。 | □通过 □建议完善 □失败 □不适用 | □通过 □建议完善 □失败 □不适用 |
| P03 | 确认权限 | 先取消或拒绝一次，再重新授权。拒绝后不得执行操作；授权范围应清楚，允许后可以继续。 | □通过 □建议完善 □失败 □不适用 | □通过 □建议完善 □失败 □不适用 |
| P04 | 在任务中调用 | 新建任务并明确要求使用插件处理样例数据。插件应能被调用，结果与任务相关，结果位置清楚。 | □通过 □建议完善 □失败 □不适用 | □通过 □建议完善 □失败 □不适用 |
| P05 | 重启和停用 | 关闭软件再打开并检查连接；停用插件后再次执行相同任务。连接状态应按说明保留，停用后不再调用并给出明确提示。 | □通过 □建议完善 □失败 □不适用 | □通过 □建议完善 □失败 □不适用 |
| P06 | 异常恢复和移除 | 模拟网络或授权失效，重新连接后重试，最后移除插件。错误提示应可理解，恢复后可以继续，移除不影响项目数据。 | □通过 □建议完善 □失败 □不适用 | □通过 □建议完善 □失败 □不适用 |

4.3 插件测试记录

| 项目 | 填写 | 项目 | 填写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 插件名称 | ________________ | 插件版本 | ________________ |
| 插件来源 | ________________ | 测试账号类型 | ________________ |
| 第二轮独立完成 | □是 □否 | 需要帮助的位置 | ________________ |

注意  涉及外部服务写入、发送或删除等操作时，只能使用测试空间、测试账号和测试数据。

5 问题记录要求

5.1 完整问题记录内容

问题标题：写清功能、现象和影响。

环境：记录版本、系统、模型和测试账号类型。

操作步骤：从打开软件开始，逐步写到问题出现。

预期和实际：分别说明原本应该发生什么、实际发生了什么。

证据：附截图、录屏、日志或相关文件，并清理密钥和私人信息。