iPolloWork 软件测试与验收方案

内部测试与用户验收执行指南

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | 2.3 简明版 |
| 软件名称 | iPolloWork |
| 参考版本 | 0.50.15 |
| 第一轮 | 研发自测 从开发角度确认功能正确 |
| 第二轮 | 测试和产品验收 从用户角度确认容易使用 |
| 验收构建 | ____________________________ |
| 执行日期 | __________ 年 ______ 月 ______ 日 |

第二轮开始前，第一轮应完成并冻结测试版本

1 测试说明

本方案用于 iPolloWork 的内部测试和用户验收。第一轮由研发验证功能、数据和异常处理，第二轮由测试和产品人员按真实用户方式操作。第二轮执行人员不需要理解代码、接口或系统架构，只需按步骤完成任务并记录结果。

1.1 测试分工

| 轮次 | 执行人 | 测试角度 | 开始条件 | 完成结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一轮 | 研发 | 软件是否按设计工作 | 候选版本可以安装和启动 | 研发自测通过记录 |
| 第二轮 | 测试和产品 | 第一次使用的人能否完成任务 | 第一轮通过并冻结版本 | 用户验收通过记录 |

重要  第二轮测试时，研发人员不能代替执行人操作。执行人需要帮助时，应先记录卡住的位置，再由研发说明。

1.2 测试结果记录

| 结果 | 什么时候选择 |
| --- | --- |
| 通过 | 无需研发帮助，按步骤完成，结果正确 |
| 通过建议完善 | 可以完成，但需要提示或存在不影响主要任务的问题 |
| 失败 | 无法完成主要任务，结果错误或数据丢失 |
| 不适用 | 该功能不在本次交付范围内，并已提前确认 |

失败时记录操作步骤、看到的提示、截图或录屏，以及是否可以再次出现。

不要用功能正常或体验不好作为完整结论，要写清楚具体发生了什么。

2 软件概述

iPolloWork 是一个桌面智能工作台。用户可以建立项目，向智能助手说明任务，查看执行过程，并继续处理生成的文件、网页、代码、设计或视频。软件还提供任务看板、日程、模板和扩展管理。

2.1 主要功能

| 功能 | 用户可以做什么 | 验收时看什么 |
| --- | --- | --- |
| 项目和会话 | 按工作内容建立项目，在同一项目中持续对话，并回看历史记录。 | 项目、会话和历史内容容易找到；关闭软件再打开后仍然存在。 |
| 智能任务 | 用自然语言说明目标，让软件读取资料、整理内容或生成成果。 | 状态清楚，结果符合要求；失败时能看懂原因并知道如何继续。 |
| 文件和成果 | 查看任务生成的文档、图片、网页、设计或视频，并继续打开和修改。 | 文件名、保存位置和打开方式明确，不会把旧成果误当成新成果。 |
| 权限和确认 | 在软件读取文件、调用工具或执行外部操作前查看范围并确认。 | 提示说明将要做什么；拒绝或取消后不会继续执行。 |
| 任务看板和日程 | 记录待办、查看进度，并安排需要在指定时间执行的任务。 | 状态和时间正确；取消、暂停或重启后不会重复执行。 |
| 模板和插件 | 从模板开始工作，启用本地插件，进入对应工作台完成专项任务。 | 入口易找，启用状态正确；更新后原有项目和插件数据不混乱。 |
| 素材工作台 | 生成或编辑图片、视频，把结果另存为新素材，或替换后返回原项目。 | 原文件有保护；预览、替换、另存和返回流程清楚。 |
| iPollo Design | 从要求或模板创建设计、演示文稿，修改文字、元素、主题和素材。 | 所选元素修改正确，版式稳定，预览与导出结果一致。 |
| iPollo Video | 从要求或模板创建视频，编辑场景、时间线、画面和旁白，再导出成片。 | 播放顺序、时长、声音和导出结果正确，重新打开仍可继续编辑。 |
| 设置和授权 | 配置模型、服务账号、语言和其他使用选项。 | 保存后立即生效；敏感信息不明文显示，失效时有重新连接入口。 |

2.2 验收重点

正常使用

第一次使用的人能够独立完成安装、连接模型并发送任务。

用户能看懂运行状态和权限提示，并知道任务是否完成。

生成的成果能够找到、打开、保存和继续修改。

关闭软件再打开后，项目、会话、设置和成果仍然存在。

异常使用

断网、网络不稳定、模型不可用或账号授权失效时，应说明原因并提供重试或重新连接入口。

用户拒绝权限、取消任务或中途停止时，软件不得继续执行未获允许的操作，已保存内容不应丢失。

文件不存在、无法读取、无法写入或格式不支持时，应指出具体文件和处理办法。

软件异常退出或任务长时间无响应后，重新打开应能看到最后状态，并明确能否继续或需要重做。

特殊场景

使用包含中文、空格或较长名称的文件夹和文件，路径显示和成果保存应正确。

同时打开多个项目、任务、模型或插件账号时，内容、权限和结果不得混淆。

对空文件、较大文件、损坏文件和不支持的文件执行任务时，应给出可理解的提示。

电脑休眠、软件重启或重复点击同一操作后，不得重复提交、重复发送或产生无法识别的多份结果。

升级或更换冻结测试版本后，原有项目、会话、草稿和插件数据应按版本说明保留或迁移。

3 首次使用指南

本章面向第一次使用 iPolloWork 的测试人员。按日常用户的顺序操作，不需要查看代码或使用开发工具。每完成一节，确认自己能说明入口在哪里、操作后发生了什么、结果保存在哪里。

3.1 测试前准备

安装指定的验收版本，准备一个可用的 AI 模型账号和一个专用测试工作文件夹。

准备一组普通文件和一组异常文件：中文或带空格名称、空文件、较大文件、损坏文件和不支持的格式。

需要发布或评论的插件只使用测试账号和测试内容；正式账号、真实客户资料和未公开素材不得用于验收。

记录软件版本、系统版本、所用模型、插件版本和测试日期，保证问题可以复现。

3.2 新建项目并完成第一个任务

1. 打开 iPolloWork，在设置中连接可用的 AI 服务并选择一个模型。

2. 新建项目，选择专用测试文件夹，项目名称填写“用户验收”。

3. 新建会话，输入：读取当前项目资料，生成一份三点摘要，并保存为“用户验收摘要.md”。

4. 运行过程中查看状态；出现读取文件或保存文件的确认提示时，核对范围后再决定是否允许。

5. 完成后打开生成文件，核对文件名、内容、保存位置和会话中的完成说明。

6. 关闭软件再打开，确认项目、会话记录和生成文件仍能找到。

3.3 使用项目和会话

1. 在同一项目中新建两个会话，分别处理不同任务，并为会话使用容易识别的名称。

2. 在旧会话中继续追问，确认软件能结合本会话内容回答，不会引用另一个项目的资料。

3. 同时切换两个项目，核对文件、历史记录、插件账号和任务结果没有串到一起。

4. 搜索或翻看历史会话，找到之前的要求和结果；关闭再打开后再次核对。

3.4 查看文件和成果

1. 从会话中的成果入口打开文件，确认预览内容、文件名和实际保存位置一致。

2. 对成果提出一次修改要求，确认新版本清楚可辨，原文件不会在没有说明时被覆盖。

3. 下载、另存或在对应工作台打开成果，确认打开后的内容和最新版本一致。

4. 删除或移动一个测试文件后再次打开，软件应说明文件不存在，并给出重新选择或恢复办法。

3.5 使用任务看板和日程

1. 新建一条待办任务，填写标题、说明和计划时间，并在看板中查看状态。

2. 开始、暂停、完成或取消任务，确认状态变化清楚，刷新页面后仍保持一致。

3. 建立一条只使用测试数据的日程任务，检查执行时间、所属项目和使用账号。

4. 在执行前取消，或在电脑休眠、软件重启后恢复，确认不会重复执行。

3.6 使用模板和插件

1. 打开模板或插件入口，先阅读名称、用途、所需账号和可能产生的外部操作。

2. 从一个模板创建项目，替换示例文字和素材，确认示例内容不会残留在最终成果中。

3. 启用一个本地插件并打开工作台，完成一次保存或返回；关闭再打开后确认插件仍可用。

4. 更新插件前记录版本和已有测试数据；更新后检查原有草稿、账号和设置是否按说明保留。

3.7 常见问题处理

模型不可用：检查账号、余额和模型选择，重试一次；仍失败时记录完整提示。

任务长时间无变化：先查看状态，再停止任务；记录等待时间和停止后是否还能继续。

权限范围不清楚：先不允许，记录提示中的文件、工具和操作范围，再由研发确认。

找不到成果：查看会话成果区和项目文件夹，并记录预期文件名与实际位置。

软件异常关闭：重新打开并检查项目、会话、草稿、任务和成果是否保留。

4 本地开发插件功能测试

本章验收六个随当前版本提供的本地插件。每个插件先按“使用步骤”完成一次完整任务，再执行测试表中的正常、异常和特殊场景。第一轮由研发验证功能、数据和恢复能力；第二轮由测试和产品人员只通过软件界面，从真实用户角度独立完成。

4.1 测试范围和准备

| 插件 | 当前版本 | 用户主要用途 | 测试前提 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小红书运营台 | 0.4.17 | 管理账号、草稿、素材、发布、找帖、评论和日程 | 测试账号已在独立浏览器登录 |
| 抖音运营台 | 0.2.19 | 账号授权、视频发布、作品数据、评论回复、搜索和日程 | 准备测试应用、回调地址和已获准权限 |
| 视频号运营台 | 0.1.13 | 管理视频、封面、发布任务、作品数据、评论和日程 | 测试账号已在视频号助手登录 |
| 素材工作台 | 1.0.4 | 生成或编辑图片和视频，替换素材或另存为新素材 | 已配置可用的图片或视频模型 |
| iPollo Design | 0.3.17 | 创建和编辑设计、演示文稿、主题、文字和素材 | 准备一份简短需求和可替换素材 |
| iPollo Video | 0.3.8 | 创建和编辑视频、场景、时间线、旁白并导出成片 | 首次启动资源可下载，语音服务按需授权 |

验收前记录软件和插件版本。插件更新后，先检查原有草稿、账号、项目和素材是否保留。

发布、评论、回复、上传和生成内容可能产生外部影响或费用，执行前核对测试账号、内容、素材和服务计费提示。

需要平台权限但测试账号未开通的项目选择“不适用”，写明缺少的权限，不把它记录为软件通过。

第二轮不使用命令行、源码或开发工具；遇到问题先保存页面截图、提示文字和操作步骤。

4.2 小红书运营台

功能介绍  集中管理多个小红书测试账号，制作图文或视频草稿，查找帖子，执行经确认的评论、回复、发布和日程任务。

使用步骤

1. 启用小红书运营台，添加测试账号，并在该账号专用浏览器中完成登录。

2. 新建草稿，填写标题、正文和话题，导入图片或视频并保存。

3. 预览内容，核对当前账号、素材顺序和文案；需要 AI 帮助时先生成草稿，再人工确认。

4. 选择立即发布或建立日程。最终提交前再次核对账号和内容。

5. 发布后查看记录、作品数据和评论；回复前确认对象和回复文字。

4.3 抖音运营台

功能介绍  通过已授权的测试账号管理视频草稿、上传和发布，查看本人作品数据，搜索内容，并处理评论和日程任务。

使用步骤

1. 进入抖音运营台，按页面说明连接测试应用并完成账号授权。

2. 新建视频草稿，填写文案和话题，导入 MP4 并等待上传完成。

3. 核对账号、封面、文案和可见范围，再提交发布。

4. 在作品列表查看发布状态和数据；搜索功能只用于测试关键词。

5. 打开评论并回复指定对象，或建立日程；执行前再次确认账号和文字。

4.4 视频号运营台

功能介绍  管理视频号测试账号、视频和封面草稿，把发布过程作为可跟踪任务执行，并查看作品、数据、评论和日程。

使用步骤

1. 启用视频号运营台，添加测试账号，并在视频号助手中完成登录和身份核验。

2. 新建视频草稿，填写说明，导入视频和封面并预览。

3. 创建发布任务，领取后核对账号和内容，再进入页面完成最终提交。

4. 返回运营台查看任务状态，必要时同步作品和数据。

5. 打开评论记录，选择指定评论回复；需要定时执行时再建立日程。

4.5 素材工作台

功能介绍  在同一入口生成或编辑图片、视频。用户可从 Design、Video 或成果文件进入，编辑后选择替换当前素材并返回，或另存为新素材保留两个版本。

使用步骤

1. 从插件入口打开素材工作台，或在 Design、Video 中选中图片或视频后进入。

2. 选择“图片工作台”或“视频工作台”，导入素材；没有原素材时可直接选择生成。

3. 选择已配置模型，填写要求并设置比例、时长、质量等参数；图片还可选中局部再编辑。

4. 查看生成或编辑预览，不满意时调整要求、撤销或重新生成。

5. 确认结果后选择“另存为”保留两个版本，或选择“替换当前素材并返回”。

6. 在历史记录或任务列表中检查结果；任务中断时按页面提示恢复。

4.6 iPollo Design

功能介绍  用简短要求或模板创建可继续编辑的设计与演示文稿。用户可以直接修改文字和元素，也可以选中对象让 AI 只处理当前内容。

使用步骤

1. 打开 iPollo Design，新建空白项目或选择合适模板，填写用途、受众、尺寸和风格。

2. 让 AI 生成初稿，先检查页面数量、信息结构、颜色和主要素材。

3. 点击画布中的文字或元素，使用工具栏修改文字、字号、颜色、位置或其他属性。

4. 需要 AI 帮助时先选中元素，再说明只修改什么；完成后检查其他内容没有变化。

5. 选中图片或视频可进入素材工作台，编辑后替换回来或另存为新素材。

6. 逐页预览，检查主题和版式，保存后导出或下载；重新打开确认仍可继续编辑。

4.7 iPollo Video

功能介绍  从要求或模板生成可编辑视频，并在画布和时间线中调整场景、文字、素材、时长和旁白，最后保存项目并导出成片。

使用步骤

1. 打开 iPollo Video。首次使用时等待所需视频组件检查或下载完成，再新建项目或选择模板。

2. 填写视频主题、受众、时长、画面风格和需要表达的重点，让 AI 生成初稿。

3. 播放预览，在画布中点击文字、图片或视频进行修改；在时间线中调整场景顺序和时长。

4. 选中素材可进入素材工作台编辑并返回；检查替换后只影响当前目标。

5. 打开旁白面板，选择可用声音，先试听，再调整语速、音调和音量并生成旁白。

6. 从头播放核对画面与声音，保存项目并导出成片；重新打开确认仍可继续修改。5 问题记录要求

5.1 完整问题记录内容

问题标题：写清功能、现象和影响。

环境：记录版本、系统、模型和测试账号类型。

操作步骤：从打开软件开始，逐步写到问题出现。

预期和实际：分别说明原本应该发生什么、实际发生了什么。

证据：附截图、录屏、日志或相关文件，并清理密钥和私人信息。